甲醇品种上市前系统测试指引

- 参加测试单位

各会员单位及行情转发单位。

- 测试人员：

场内出市代表参加10月15日的测试；会员单位远程交易系统、结算及相关业务人员参加10月15日和10月22日的测试。

- 测试时间：

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:45—08:55 | 交易系统就绪 |
| 08:55—08:59 | 集合竞价 |
| 08:59—09:00 | 竞价撮合 |
| 09:00—10:15 | 连续交易 |
| 10:15—10:16 | 暂停交易 |
| 10:16—11:30 | 连续交易 |
| 11:30—12:30 | 测试后结算数据放在会员服务系统的“结算报表查询”栏目中，在“结算数据包下载”选择模拟测试日期如2011-10-15即可。 |
| 12:30—15:00 | 参加测试的人员填写并反馈《甲醇品种上市前系统测试反馈表》；恢复生产系统：恢复系统数据，清理系统日志，为下周一交易做好准备工作。 |

- 测试数据

10月15日测试时使用10月14日正式交易结算后的数据添加甲醇期货合约，模拟10月17日交易；10月22日测试时使用10月21日正式交易结算后的数据添加甲醇期货合约，模拟10月24日交易。会员服务系统两次测试分别使用10月14日、10月21日结算后数据进行测试，从10月14日18:00起至 10月15日18:00、10月21日18:00起至10月22日18:00止，会员服务系统为测试数据，测试后交易所将清除该日测试数据。

- 测试方法

场内出市代表和会员远程交易席位使用与正式交易相同的操作流程进行测试。场内出市代表通过席位机程序测试各种交易指令，查询市场行情、持仓、资金等的正确性；会员远程交易人员测试远程交易系统各项操作和市场行情的正确性；会员单位结算及相关业务人员测试交易结算各项操作和结算结果正确性，登录会员服务系统测试“套期保值”申请等相关功能，查询当日测试数据，下载当日测试结算报表进行数据核查。

远程交易席位在进行测试时需做好以下工作：测试前做好远程交易系统的备份工作，启动测试前修改系统日期时间，进行相应的初始化处理；测试结束后，恢复系统日期时间为正常时间，并进行交易系统的恢复工作。

各单位参加测试人员按照测试内容及时间安排进行操作。测试结束后，核查结果并认真填写《甲醇品种上市前系统测试反馈表》。

- 测试反馈

各会员单位应在测试当日的14:00前, 从郑商所网站www.zce.cn的“会员服务>>技术专栏>>系统测试”栏目下载、填写并通过邮件提交《甲醇品种上市前系统测试反馈表》。反馈时请将会员号附缀至文件名尾(例如“甲醇品种上市前系统测试反馈表0001”)。

联系方式：刘相富 0371-65610849  杨留慧 0371-65610627

E-Mail  ：xfliu@czce.com.cn      lhyang @czce.com.cn

- 技术支持

在测试过程中，场内测试遇到席位机问题可咨询主控台；远程系统测试遇到问题和故障可与相应的软件开发商联系，也可以通过电话、电子邮件等方式及时反馈郑商所。

网络支持      0371－65611266、65610682

远程交易      0371－65610849、65610163

会员服务      0371－65610226、65610902

结算业务      0371－65613236、65612576

套保业务      0371－65612260